MEMORIA DEL PROYECTO

Agente de Inteligencia Competitiva de Etiquetado

TELLO · Departamento de Marketing · Etiquetado

Inés Santisteban Moreno

Junio – Julio 2026

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Agente de Inteligencia Competitiva de Etiquetado es un sistema automatizado desarrollado para Tello que monitoriza de forma continua el etiquetado nutricional, los ingredientes y los claims de packaging de los principales competidores del sector cárnico español: Noel, Campofrío, El Pozo y Argal.

El sistema extrae automáticamente información de las webs de los competidores, la almacena en una base de datos estructurada y alerta al equipo de etiquetado cuando detecta cualquier modificación relevante, clasificando los cambios por su impacto en la calidad del producto.

1.1 Objetivos

Automatizar el seguimiento de 881 productos de 4 competidores

Detectar cambios en ingredientes, tabla nutricional y claims en tiempo casi real

Clasificar los cambios según su impacto: MEJORA o EMPEORAMIENTO de calidad

Enviar alertas automáticas por email al equipo de etiquetado

Proporcionar una interfaz visual para consultar y comparar productos

1.2 Tecnologías utilizadas

Python 3.14 + Playwright: scraping web y automatización del navegador

playwright-stealth: acceso a webs con protección anti-bot (Argal)

PostgreSQL / Supabase: base de datos en la nube (gratuita)

GitHub Actions: automatización en la nube sin coste (repositorio público)

SendGrid: envío de emails desde la nube (100 emails/día gratuitos)

HTML / JavaScript + Supabase SDK: dashboard visual interactivo

1.3 Competidores monitorizados

| Competidor | Web | Productos | Técnica de extracción |
| --- | --- | --- | --- |
| Noel | noel.es | 135 | HTML directo, categorías /categorias/ |
| Campofrío | campofrio.es | 105 | SPA JavaScript, URLs /p/nombre |
| El Pozo | elpozo.com | 493 | Paginación 42 páginas, /productos/page/N/ |
| Argal | argal.com | 148 | playwright-stealth (anti-reCAPTCHA) |
| TOTAL |  | 881 |  |

2. DIARIO DE TRABAJO

2.1 Semana 1 — Análisis y Diseño (26–31 Mayo 2026)

26 de mayo de 2026 — Reunión de etiquetado

Reunión inicial con el equipo de etiquetado donde se presenta la necesidad del proyecto. Se analizan los documentos existentes: Excel de productos Noel (estructura de referencia con 31 columnas), presentación del proyecto y documento de sistema de inteligencia competitiva.

Se identifican los competidores a monitorizar y se definen los datos prioritarios a extraer:

CRÍTICO: Ingredientes completos, tabla nutricional (kcal, proteínas, grasas, sal), alérgenos

ALTO: Claims del packaging (% carne, sellos, certificaciones, gama)

MEDIO: Categoría, subcategoría, formato, gramaje

INFORMATIVO: URL del producto, descripción web, foto

27–31 de mayo — Diseño técnico

Se diseña la arquitectura del sistema en 4 bloques: Extracción (Scraping + IA), Base de datos (PostgreSQL/Supabase), Orquestación y Dashboard visual.

Se diseña el esquema de la base de datos con dos tablas principales:

productos_competencia: estado actual de cada producto (1 fila por referencia)

historial_cambios: registro inmutable de cada cambio detectado con valor anterior y nuevo

Se define el sistema de alertas por severidad:

CRÍTICA: cambios en ingredientes o alérgenos → email inmediato al equipo

ALTA: cambios en valores nutricionales → email inmediato

MEDIA: nuevos productos detectados → resumen diario

BAJA: cambios en claims o descripción → informe semanal

2.2 Semana 2 — Desarrollo e Implementación (2–6 Junio 2026)

2 de junio — Configuración del entorno

Se instala Python 3.14 y se configura VS Code. Se resuelven problemas de compatibilidad con la versión de Python y las librerías (greenlet, playwright). Se instala Playwright con Chromium (~150 MB).

Se crea la base de datos en Supabase (plan gratuito, servidor en Frankfurt, Alemania). Se ejecuta el schema SQL creando las tablas y las vistas necesarias para el dashboard. Se configura el archivo .env con las credenciales.

2 de junio — Scraper de Noel

Se desarrolla el scraper de Noel (noel.es). La web carga contenido con JavaScript, por lo que fue necesario identificar las URLs reales de categorías (/categorias/cocidos/, /categorias/curados/, /categorias/carne-fresca/, etc.).

Resultado: 135 productos de Noel extraídos y guardados en la base de datos en el primer ciclo completo.

3 de junio — Scraper de Campofrío

Se desarrolla el scraper de Campofrío (campofrio.es). La web es una SPA (Single Page Application) con URLs de producto en formato /p/nombre-producto. Se identifican 12 categorías de productos.

Resultado: 105 productos de Campofrío extraídos correctamente.

3 de junio — Scraper de El Pozo

Se desarrolla el scraper de El Pozo (elpozo.com). La web tiene paginación con 42 páginas y 496 productos. Se detecta que la tabla nutricional está en formato imagen (no texto), lo que impide la extracción automática sin la API de Claude Vision.

Se reduce el delay entre páginas de 2 segundos a 0,8 segundos para optimizar el tiempo de ejecución en la nube.

Resultado: 493 productos extraídos.

3 de junio — Scraper de Argal

Se intenta el scraper de Argal (argal.com). La web usa reCAPTCHA que bloquea los navegadores automatizados. Se resuelve instalando playwright-stealth, una librería que hace que el navegador automatizado parezca un usuario humano real.

Se identifican las 11 categorías de productos: jamón cocido, pavo y pollo, mortadela, fuet, jamón y lomo curado, chorizo, ibéricos, salchichas, patés, snacks y platos preparados.

Resultado: 148 productos de Argal extraídos correctamente. El reCAPTCHA ya no representa un obstáculo.

3–4 de junio — Sistema de detección de cambios

Se implementa el sistema de detección de cambios en database/db.py:

Hash SHA-256 del contenido de cada producto para detectar cambios rápidamente

Comparación campo por campo para identificar exactamente qué cambió

Registro en historial_cambios con valor anterior y nuevo

Se implementa el motor de calidad (calidad.py) basado en normativa europea (Reg. 1924/2006 y RD 474/2014). Cada cambio detectado se clasifica automáticamente como:

MEJORA: bajada de sal, subida de % carne, eliminación de nitritos, etc.

EMPEORAMIENTO: bajada de % carne, subida de sal, adición de carragenina, etc.

NEUTRO: cambios de descripción web, actualización de imágenes

4–5 de junio — Sistema de alertas por email

Se implementa alertas_scheduler.py con dos tipos de envío automático:

Alerta de nuevos productos: consulta el historial cada hora y envía email si hay novedades

Informe diario: resumen de todos los cambios de las últimas 24 horas, ordenado por impacto en calidad (primero empeoramientos críticos, luego mejoras)

Se configura el envío SMTP con Gmail y contraseña de aplicación. Se configuran las tareas en el Programador de Tareas de Windows con ejecución diaria a las 9:15.

5–6 de junio — Dashboard visual

Se desarrolla el dashboard HTML conectado a Supabase mediante JavaScript. Pantallas implementadas:

Dashboard: KPIs, alertas recientes, gráfico de actividad por mes

Alertas: lista filtrable por severidad (Crítica, Alta, Nueva, Baja)

Productos: catálogo con panel lateral de filtros (marca, categoría, tipo carne, dieta)

Comparativa: tabla nutricional comparada entre marcas, ordenada por % carne descendente

Historial de cambios: registro cronológico con preview expandible de cada cambio

Mapa de claims: matriz de presencia de claims por marca y categoría

Análisis nutricional: comparativa por categoría (cocidos, curados, embutidos, pavo/pollo...)

Vistas por competidor: Campofrío, El Pozo, Noel, Argal

Total de productos en base de datos al final de la semana 2: 881 productos (135 Noel + 105 Campofrío + 493 El Pozo + 148 Argal).

2.3 Semana 3 — Automatización en la Nube (7–9 Junio 2026)

8 de junio — GitHub Actions

Se crea repositorio público en GitHub: github.com/inessantistebanmoreno-dotcom/ia-competitiva-tello

Se configura GitHub Actions para ejecutar el scraping automáticamente en los servidores de GitHub, sin necesidad de tener el ordenador encendido. Horario configurado:

Ciclo de scraping: 8:00 y 16:00 (hora española)

Informe diario por email: 9:15 (hora española)

Coste: gratuito (repositorio público, minutos ilimitados)

Primer test exitoso: scraping completo en 53 minutos y 47 segundos (Noel 14 min, Campofrío 14 min, El Pozo 1 min con delay reducido, Argal 22 min).

8–9 de junio — SendGrid para emails desde la nube

Gmail bloquea los envíos desde servidores en la nube por seguridad. Se configura SendGrid (servicio de email con 100 emails/día gratuitos) para el envío desde GitHub Actions.

El email automático con el informe diario llega correctamente a marketing1@tello.es desde la nube, sin necesidad de tener el ordenador encendido.

9 de junio — Mejoras al dashboard

Se rediseña la pantalla de Productos con un panel lateral de filtros tipo acordeón:

Filtros por Marca con checkboxes y contador de productos

Filtros por Categoría con opción "Ver más" para categorías secundarias

Filtros por Tipo de carne (cerdo, pavo, pollo, vacuno, ibérico...)

Filtros por Dieta (Sin Gluten, Sin Lactosa, Sin Colorantes, Sin Conservantes)

Chips activos que se pueden eliminar individualmente

Ordenación configurable: Relevancia, % Carne, Sal, Nombre A-Z, Más reciente

Se implementa diseño responsive para que el dashboard se vea correctamente en cualquier tamaño de pantalla sin necesidad de reducir el zoom.

9 de junio — Análisis experto de ingredientes

Se implementa lógica experta basada en normativa de etiquetado alimentario:

1. Extracción correcta del % de carne: identifica todos los ingredientes cárnicos en la lista de ingredientes, extrae sus porcentajes individuales y los suma. Casos contemplados:

"Jamón de cerdo (93%), agua, sal..." → 93%

"Carne de cerdo (50%), carne de vacuno (35%), agua..." → 85% (suma)

"Jamón de cerdo 50% raza Duroc (93%), agua..." → 93% (ignora el 50% intermedio)

"Pechuga de pavo (60%), agua (20%), almidón (5%)..." → 60% (ignora no-cárnicos)

2. Análisis funcional de ingredientes: clasifica automáticamente cada ingrediente por su función real, independientemente del nombre técnico usado por el fabricante:

Agua añadida: agua, caldo, salmuera, agua de cocción

Almidones/Rellenos: fécula de patata, almidón, maltodextrina, harina

Azúcares: dextrosa, glucosa, jarabe de glucosa, sacarosa, lactosa

Sal/Sodio: sal, cloruro sódico, nitrito sódico, nitrato potásico

Derivados lácteos: lactosa, leche en polvo, proteínas de la leche, caseinato

Conservadores: nitrito sódico, lactato potásico, eritorbato sódico

Estabilizantes/Ligantes: tripolifosfato, carragenanos, goma guar, sorbitol

Aromas: aroma, aroma natural, aroma de humo

3. Corrección de falsos positivos numéricos: 2,10 y 2,1 ya no se detectan como cambio.

3. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO (9 Junio 2026)

3.1 Funcionalidades operativas

| Módulo | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Scraping Noel | Operativo | 135 productos, extracción HTML directa |
| Scraping Campofrío | Operativo | 105 productos, SPA con /p/ URLs |
| Scraping El Pozo | Operativo | 493 productos, paginación 42 páginas |
| Scraping Argal | Operativo | 148 productos, playwright-stealth |
| Base de datos | Operativo | Supabase, 881 productos totales |
| Detección de cambios | Operativo | Hash SHA-256 + comparación campo a campo |
| Clasificación de calidad | Operativo | MEJORA / EMPEORAMIENTO / NEUTRO |
| Alertas por email | Operativo | Gmail (local) + SendGrid (nube) |
| Ejecución en la nube | Operativo | GitHub Actions, 2x/día + informe 9:15 |
| Dashboard visual | Operativo | HTML + Supabase SDK, responsive |
| Análisis ingredientes | Operativo | Clasificación funcional automática |

3.2 Limitaciones actuales

Datos nutricionales vacíos para El Pozo, Campofrío y Argal: estas webs muestran la tabla nutricional como imagen. Se requiere la API key de Claude Vision (Anthropic) para extraer estos datos. Coste estimado: 10–20 €/mes.

Email remitente es una cuenta Gmail personal: se necesita la cuenta corporativa agente-etiquetado@tello.es para producción.

Dashboard accesible solo localmente: se necesita publicar en Netlify o servidor interno para acceso compartido por el equipo.

Repositorio GitHub en cuenta personal: pendiente migración a cuenta corporativa Tello.

4. PLAN DE TRABAJO HASTA EL 13 DE JULIO 2026

Semana 4 — Validación y correcciones (10–14 Junio 2026)

Verificar que los emails automáticos llegan correctamente cada día a las 9:15

Revisar los datos en Supabase y corregir cualquier inconsistencia detectada

Ajustar selectores CSS si alguna web de la competencia cambia su estructura

Enviar informe de avance del proyecto a la responsable

Solicitar a IT: API key de Claude Vision, cuenta email corporativa, validación GitHub

Semana 5 — Mejoras del dashboard (17–21 Junio 2026)

Implementar mapa de claims dinámico cargado desde la base de datos

Mejorar pantalla nutricional con datos reales cuando estén disponibles

Añadir exportación a Excel real (.xlsx) con datos completos

Publicar dashboard en Netlify para acceso compartido por el equipo

Crear URL permanente para compartir con el equipo de etiquetado

Semana 6 — Integración Claude Vision (24–28 Junio 2026)

Activar extracción de tablas nutricionales en imagen para El Pozo (condicionado a aprobación de API key)

Activar extracción para Campofrío y Argal

Verificar que los 881 productos tienen datos nutricionales completos

Actualizar dashboard con los nuevos datos nutricionales

Semana 7 — Configuración corporativa (1–5 Julio 2026)

Migrar repositorio GitHub a cuenta de organización Tello

Configurar cuenta agente-etiquetado@tello.es como remitente de los informes

Actualizar destinatarios del informe diario con las personas definidas por el equipo

Documentar proceso de mantenimiento para el equipo de IT

Semana 8 — Cierre y entrega (8–13 Julio 2026)

Demo del sistema completo al equipo de etiquetado

Documentación técnica final para IT

Manual de usuario del dashboard

Revisión final con la responsable del proyecto

Entrega formal del proyecto

5. NOTAS TÉCNICAS

5.1 Estructura del proyecto

| Archivo / Carpeta | Descripción |
| --- | --- |
| main.py | Orquestador principal del ciclo de scraping |
| config.py | Configuración centralizada (API keys, URLs, umbrales) |
| calidad.py | Motor de clasificación de calidad de cambios |
| alertas.py | Plantillas HTML de emails de alerta |
| alertas_scheduler.py | Gestor de alertas programadas (informe diario + nuevos) |
| scrapers/base_scraper.py | Clase base con Playwright, OCR y métodos compartidos |
| scrapers/noel_scraper.py | Scraper específico de Noel |
| scrapers/campofrio_scraper.py | Scraper específico de Campofrío |
| scrapers/elpozo_scraper.py | Scraper específico de El Pozo |
| scrapers/argal_scraper.py | Scraper específico de Argal (con stealth) |
| database/schema.sql | Definición de tablas y vistas en PostgreSQL |
| database/db.py | Capa de acceso a datos (UPSERT, historial, comparación) |
| .github/workflows/ | Automatización GitHub Actions (scraping + email en nube) |
| dashboard_conectado.html | Interfaz visual conectada a Supabase en tiempo real |

5.2 Infraestructura

Repositorio: github.com/inessantistebanmoreno-dotcom/ia-competitiva-tello

Base de datos: Supabase (plan gratuito) — ujassvznjpnfwtmpznsy.supabase.co

Ejecución en la nube: GitHub Actions (gratuito con repositorio público)

Email desde la nube: SendGrid (100 emails/día gratuitos)

Dashboard local: archivo HTML abierto en Chrome (sin servidor necesario)

5.3 Pendientes de resolución por IT

API key de Claude Vision (Anthropic): necesaria para datos nutricionales en imagen. Coste ~10–20 €/mes

Cuenta de correo corporativa agente-etiquetado@tello.es para envíos automáticos

Validación del repositorio GitHub para alojamiento en cuenta corporativa Tello

Servidor o URL interna para acceso compartido al dashboard